گیلان رتبه نخست در یکپارچه سازی شالیزار‌ها
گیلان رتبه نخست اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی شالیزار‌ها را در شمال کشور دارد.
مدیر آب و خاک و امور فنی - مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از اوایل دهه ۷۰ تاکنون حدود ۸۶ هزار هکتار معادل ۲۸ درصد شالیزار‌های گیلان تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی شده است که در بین ۳ استان شمالی کشور رتبه نخست را دارد.
مهندس شاه نظری افزود: ۱۶۰ هزار هکتار معادل ۶۷ درصد شالیزار‌های گیلان مستعد اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی است.
وی گفت: تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی ۶۵۰ هکتار از شالیزار‌های گیلان اوایل بهمن سال قبل آغاز شد که تاکنون در ۵۰۰ هکتار به پایان رسیده است.
مهندس شاه نظری افزود: برای تجهیز و یکپارچه سازی این مقدار شالیزار حدود ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
[bookmark: _GoBack]وی خاطرنشان کرد:افزایش راندمان آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب، تسهیل در اجرای مکانیزاسیون در مراحل کاشت- داشت و برداشت، کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید از مزایای اجرای این طرح است و ساخت جاده بین مزارع، کانال‌های آبیاری و زهکشی، تسطیح - قطعه بندی و اصلاح هندسی اراضی از مراحل اجرای تجهیز و یکپارچه سازی شالیزار‌ها است.
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد.
شالیکاران گیلانی سالانه ۷۵۰ هزار تن معادل ۴۰ درصد برنج کشور را تولید می‌کنند. ۹۸/۲/۲۲
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